Závěrečná zpráva projektu

129D662001485

Oprava opěrné hřbitovní zdi p.č. 43/2

Program: 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Podprogram: 129662 - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Investor: Obec Police

Číslo žádosti: 129D662001485

Tabulka č. 3

(společná pro podprogram 129 662/129 663/129 664/129 665/129 666)

Skutečně vynaložené výdaje dle položkového rozpočtu:

| Předmět dotace: | Kč |
| --- | --- |
| 1. Celkové skutečně vynaložené výdaje na realizaci předmětu dotace dle položkového rozpočtu. | 1.407.689,- |
| 2. Celkové uznatelné výdaje realizovaného předmětu dotace | 915.157,- |
| 3. Požadovaná výše dotace (max. do 70 %) z uznatelných výdajů (požadavek žadatele na dotaci po realizaci předmětu dotace) | 640.609 |

(Pozn.: žadatel vždy uvede částky zaokrouhlené na celé koruny směrem dolů)

Vysvětlivky k tabulce:

Bod 1) Celkové skutečně vynaložené výdaje vycházejí z povinné přílohy „Položkový rozpočet projektu se skutečně vynaloženými výdaji“. Uvedená částka v Kč musí odpovídat sečtené částce uvedené v položkovém rozpočtu projektu, ve kterém jsou uvedeny všechny skutečně vynaložené výdaje spojené s projektem.

Bod 2) Celkové uznatelné výdaje vycházejí z povinné přílohy „Položkový rozpočet projektu se skutečně vynaloženými výdaji“. Žadatel uvede součet uznatelných výdajů.

Bod 3) Požadovaná výše dotace je částka uvedená žadatelem, která je vypočtena z řádku č. 2. Celkové uznatelné výdaje. Maximální výše dotace je do 70 % celkových uznatelných výdajů projektu a nesmí být nižší než částka (minimální hodnota dotace) uvedená u jednotlivých podprogramů.

Žadatel o dotaci nesmí navyšovat finanční požadavek oproti částce uvedené v žádosti o dotaci.

| V Polici |  | Dne 25.6.2018 |  | Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y) statutárního orgánu (PO) |  | Otisk razítka žadatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Číslo žádosti: 129D662001485

Tabulka č. 4

Závěrečné vyhodnocení akce:

| Podprogram | 129662 |
| --- | --- |
| Typ objektu | Hřbitovní zeď |
| Počet objektů jednoho typu | Ks 1 |
| Délka opravených polních cest* | Km 0 |
| Předpokládané uznatelné výdaje realizovaného předmětu dotace | Kč 1.387.008,- |
| Skutečně uznatelné výdaje realizovaného předmětu dotace | Kč 915.157,- |
| Poskytnutá dotace (max. do 70 %) ze skutečně uznatelných výdajů (požadavek žadatele na dotaci po realizaci předmětu dotace) | Kč 640.609,- |

Zpráva o průběhu realizace dotované akce

(volnou formou stručný popis a zhodnocení akce, doba realizace (od – do), skutečně vynaložené náklady):

Dne 5.3.2018 bylo předáno staveniště zhotoviteli, který zahálil exhumaci a odbourání / stabilizaci hrobů zasažených stavbou. Poté s minibagrem započal výkopové práce. Výkopové práce a částečné odbourávání zdi pokračovaly do 14.3. včetně pažení a zabezpečení výkopu proti sesuvu. Následovala instalace železných výztuží a bednění pro betonáž základů (16.3.). Montáž stěny ze straceného bednění a svislých výztuží. Instalace spodních drenáží a provedení odvodnění přes zeď. Betonování stěny a zásyp štěrkodrtí dle P.D. Průběžně probíhal archeologický dohled a dohled orgánu památkové péče. Po odbourání zdi se započalo s vyzdíváním nové části – po konzultaci s orgány památkové péče bylo dohodnuto, že chybějící kamenivo se dolpní z lomu Libina. 24.4. bylo započato s předáváním stavby, kdy orgán státní památkové péče měl výhrady ke spárování zdiva a zástupce investora k úpravám terénu zasaženého pracemi a dokončení rekonstrikce zasažených hrobů. Termín odstranění připomínek do 7.5.2018. Zástupce investora převzal dokončené dílo bez závad 7.5.2018.

Protože zhotovitel nedodržel lhůtu pro dokončení díla, bylo mu vystaveno penále dle SOD článek VI.1.2. 200.000,- Kč a za dny prodlení VI.1.2. 112.000,- Kč.

Celkové vynaložené náklady byly 1.095.689.80 Kč

Vysvětlivky k tabulce:

1) 	Žadatel vyplní podprogram (129662, 129663, 129664, 129665, 129666)

2) 	Žadatel vyplní typ objektu uvedeného podprogramu

4)*	Vyplňuje pouze žadatel o dotaci v podprogramu 129666

| V Polici |  | Dne 25.6.2018 |  | Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y) statutárního orgánu (PO) |  | Otisk razítka žadatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Číslo žádosti: 129D662001485

Tabulka č. 5

Soupis účetních dokladů:

| Pořadí: | Číslo účetního dokladu | Datum uskutečněného plnění | Název – předmět fakturace | Množství | Cena za jednotku | Celková částka v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610011 | 3.5.2018 | Oprava zdi | 1 | 1.401.397,80 | 1.401.397,80 |
| 2 | 1.3.2018 | 10.5.2018 | Penále | 1 | 312.000 | 312.000 |
| 3 | 610012 | 21.5.2018 | Stavební dozor | 1 | 6292 | 6292 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Pozn.:

Žadatel uvede veškeré doložené účetní (daňové) doklady.

| V Polici |  | Dne 25.6.2018 |  | Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y) statutárního orgánu (PO) |  | Otisk razítka žadatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |